| COMITÉ DE TRANSMISIÓN REUNIÓN No. 185 | Bogotá, 23 de octubre de 2019 |
| --- | --- |

- Informe del Secretario.

Se recuerdan los participantes del grupo de trabajo para revisión de los indicadores de mantenimientos definidos en reunión de septiembre del CT, con el fin de iniciar trabajo conjunto con CD.

Se convocará al grupo de trabajo del código de redes del CNO para revisar y consolidar comentarios a la propuesta del consultor, este trabajo se realizará en compañía del Comité de Transmisión.

Se realizará reunión el martes 29 de octubre de 9 a 12.

- Seguimiento al plan de Transmisión 2019.

Se realiza seguimiento al plan de trabajo del CT y se identifican los siguientes temas pendientes:

- Procedimiento de maniobras.

- Procedimiento cambio de barras.

- Las demás actividades se encuentran al día.

- XM informa sobre las dificultades con el informe de supervisión en la WEB y que es posible no se logre tener este año.

- Informe XM.

XM presenta la evolución de las principales variables energéticas del sistema, los resultados del panorama energético de mediano plazo, los indicadores de la operación, indicadores del acuerdo CNO 963 y el Seguimiento a las acciones resultantes del análisis eventos en el SIN.

- Varios.

ITCO hace mención a la Ley 1978 de la comisión de telecomunicaciones de compartición de infraestructura y el posible impacto que puede tener sobre restricciones al tener que permitir los mantenimientos de la infraestructura de comunicación que afectan la disponibilidad de los activos del sector eléctrico, revisar con CREG el impacto sobre el sector eléctrico.

Se recuerda que se tiene pendiente el concepto del CNO sobre las consignaciones con riesgo de disparo de barras revisado en el comité de septiembre.

Se plantea que en la reunión de noviembre se debe iniciar la planeación de las jornadas del 2020.